# 2021年芜湖市市级林业重点工程核查评估采购需求

为准确掌握2021年度林业重点工程实施情况，确保林业工程精准核实，评审评估项目具备专业性，拟通过公开招标确定第三方开展本年度林业重点工程核查评估。

一、项目服务时间：2021年6月15日至2021年10月31日

二、项目实施地点：芜湖市

三、项目名称：2021年芜湖市市级林业重点工程核查评估

四、项目内容：

1、生态绿地项目造林核查验收614.3亩；

2、长江岸线“建新绿”项目终期核查17160亩；

3、2021年度市级林下经济发展试点项目现场核查及组织评审；

4、2021年度林业种质资源保护项目（2个）核查；

5、2021年芜湖市食用林产品质量安全监测评估（40个批次）；

1. 森林防火应急道路核查（77公里）；
2. 市级生态公益林项目核查8024亩。

五、投标人须提交的资格证明文件：

1、营业执照副本；（复印件或扫描件加盖公章）

2、法人代表授权书；（原件）

3、林业调查规划设计乙级资质及以上资质证书。（复印件或扫描件加盖公章）

六、报价及付款方式：

1、本项目报总价，组成包括但不限于人员工资、交通费、通讯费、税金、利润、社会保险费、合同工期内的风险费用等为完成本项目所发生的一切费用。

2、付款方式：完成本项目全部内容，并提交正式报告或成果后业主一次性付清。

七、相关要求：

1、造林核查验收

（1）造林验收项目验收按照《芜湖市生态绿地项目造林实绩核查验收技术规定》《全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带（芜湖）造林绿化技术方案》、《芜湖市林下经济发展试点示范项目申报办法》、《安徽省造林技术规程》（DB 34／1267—2010）等相关规定执行；

（2）林业项目验收提交成果如下：含所有造林小班的 1:1万电子版验收图纸和纸质版图纸各一套；验收报告6份，需含造林小班登记表及相关的汇总表，以及验收工作开展情况、验收内容和方法、验收工作量、验收主要指标、主要经验与做法（附典型照片）、存在问题与建议等。

2、市级林下经济发展试点项目评审，由中标单位负责整理汇总项目资料，组织林业专家现场调查评审等工作。

3、芜湖市食用林产品质量安全监测评估项目，由中标单位负责组织整理监测评估所需的各项目资料，并承担监测评估费用。

4、林业种质资源保护项目核查，现场核对基地小班地点（具体到乡镇、行政村，采集、标注公里网坐标）、面积、质量；

5、市级生态公益林项目核查，中标单位需采用内业资料核对、小班实地核查相结合的方法，对市级生态公益林项目进行核查。

6、森林防火应急道路核查，现场核查森林防火应急道路的位置、长度、面积状况。